## Slide 1
파프리카

## Slide 2
목차
프로젝트 소개
공정표 소개
적용기술 소개
파트구성
업무정의서 설명
프로젝트 시연
트러블 슈팅
프로젝트 후기

## Slide 3
1. 프로젝트 소개

## Slide 4
프로젝트 소개
선정이유
Final Porject R? K?
ERP시스템구현?

## Slide 5
2. 공정표 소개

## Slide 6
공정표 소개
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 5월 |  |  |  |  |  |  | 6월 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7월 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
 |  |  |  |  |  | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
1 | 계획 및 요구사항분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 | 주제 선정 | 사람 이름 | 21년 5월 25일 | 21년 5월 27일 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1.1 | 요구사항정의서 작성 | 사람 이름 | 21년 5월 28일 | 21년 6월 1일 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1.2 | 요구사항명세서 작성 | 사람 이름 | 21년 5월 31일 | 21년 6월 6일 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2 | 공정표 작성 | 사람 이름 | 21년 5월 28일 | 21년 5월 30일 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3 | 개발환경구축 | 사람 이름 | 21년 5월 30일 | 21년 5월 31일 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1차 발표 7월 2일 전후 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2차 발표 7월 16일 전후 |  |  |  |  |  |  | 3차 발표 7월 23일 전후 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | UI정의서(플로우차트) 작성 | 사람 이름 | 21년 5월 30일 | 21년 6월 2일 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2 | ERD 작성 DB 설계 | 사람 이름 | 21년 6월 2일 | 21년 6월 9일 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.3 | 클래스 설계 | 사람 이름 | 21년 6월 2일 | 21년 6월 9일 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 개발(웹) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1 | Back-End 개발(POJO) | 사람 이름 | 21년 6월 10일 | 21년 6월 28일 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.2.1 | Back-End 이관작업(spring) | 사람 이름 | 21년 6월 29일 | 21년 7월 2일 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.2.2 | DML -> 프로시저 이관 | 사람 이름 | 21년 6월 29일 | 21년 7월 4일 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.3 | Front-End 개발 | 사람 이름 | 21년 6월 10일 | 21년 6월 28일 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.3.1 | Front-End 이관작업(React) |  | 21년 6월 22일 | 21년 6월 28일 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.4 | 추가 기능 구현 |  | 21년 7월 9일 | 21년 7월 15일 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 개발(앱) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.1 | UI 화면 설계 | 사람 이름 | 21년 6월 29일 | 21년 7월 2일 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.2 | 앱 구현 | 사람 이름 | 21년 7월 4일 | 21년 7월 14일 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7
3. 적용기술 소개

## Slide 8
적용기술 소개
Back-End
Tool
Front-End

## Slide 9
4. 파트구성

## Slide 10
파트구성
Front Leader
UI 목업
요구 명세서
UI mapping
오세현
PL
Back Leader
ERD, 프로시저 제작
JAVA DB 연동
노상문
PL
프로젝트 총괄
DB, ERD, 프로시저 제작
컨트롤러 코딩
유성열
PM

## Slide 11
파트구성
Back Crew
ERD, 프로시저 제작
최진규
CREW
Front Crew
페이지 구현
박정호
CREW
Back Crew
ERD, 프로시저 제작
요구 명세서
장해리
CREW
Front Crew
페이지 구현
강찬영
CREW

## Slide 12
5. 업무정의서 설명

## Slide 13
업무정의서 설명-종합정보조회, 강좌 조회
대메뉴 | 서비스 메뉴/ jspname | 기본 흐름 (Basic Flow) | 대안흐름 (Alternative Flow) | 예외 흐름 (Exception Flow) | 화면 설계 | 
 |  |  |  |  | 웹(Web) | 앱(Mobile)
기본기능 | 로그인 / pageContent | 1. 학번을 입력한다. 2. 비밀번호를 입력한다. 3. 로그인 버튼을 누른다. 4. 로그인이 된다. |  | 1. 학번을 잘못 입력한 경우 '학번 또는 비밀번호가 잘못되었습니다.' 팝업창을 출력한다. 2. 비밀번호를 잘못 입력한 경우 '학번 또는 비밀번호가 잘못되었습니다. 팝업창을 출력한다. 3. 학번란에 문자가 들어갈시 '문자는 입력할 수 없습니다.' 팝업창을 출력한다. |  | 
 | 비밀번호찾기 | 1. 학번을 입력한다. 2. 이름을 입력한다. 3. 이메일을 입력한다. 4. '비밀번호 찾기' 버튼을 누른다. 5. 이메일로 본인의 비밀번호가 전송된다. |  | 1. 학번을 잘못 입력한 경우 '입력된 내용에 해당되는 학생정보가 없습니다 다시확인해주세요'가 출력된다. 2. 비밀번호를 잘못 입력한 경우 '입력된 내용에 해당되는 학생정보가 없습니다 다시확인해주세요'가 출력된다. 3. 이메일을 잘못 입력한 경우 '입력된 내용에 해당되는 학생정보가 없습니다 다시확인해주세요'가 출력된다. 4. 학번란에 문자가 들어갈시 '문자는 입력할 수 없습니다.' 팝업창을 출력한다. |  | 
종합정보조회 | 신상정보조회 / pageContent | 1. 메인탭에서 '종합정보조회' 버튼을 누른다. 2. 종합정보조회 창에서 신상정보를 조회한다. | 로그인한 학생의 학번으로 학생테이블 SELECT |  |  | 
 | 신상정보수정 / pageContent | 1. 메인탭에서 '종합정보조회' 버튼을 누른다. 2. '종합정보조회' 창의 '기본정보' 탭에서 '수정하기' 버튼을 누른다. 3. 본인 탭의 영문성명, 연락처, 보호자 탭의 이름, 연락처를 수정할 수 있게 바뀐다. 4. 정보를 수정하고 '확인'버튼을 누른다. 5. '저장되었습니다.' 팝업창이 출력된다. | 수정 버튼은 UI에서 이벤트처리, 확인 버튼은 UPDATE | 1. 수정된 내용이 없을 경우 '수정을 한후 수정버튼을 눌러주세요'가 출력된다. |  | 
 | 학적변동 | 1. 메인탭에서 '종합정보조회' 버튼을 누른다. 2. '종합정보조회' 창에서 '학적변동' 탭을 누른다. 3. 입학, 휴학, 제적, 졸업 정보 등을 조회한다. | 학적변동정보 SELECT School Register Record |  |  | 
 | 수강목록조회 | 1. 메인탭에서 '종합정보조회' 버튼을 누른다. 2. '수강목록조회' 버튼을 누른다. 컬럼) 순번, 년도, 학기, 교과목, 학점 ,개설학과, 대상학년, 시간표, 교수, 이수구분, 재수강여부 3. 기본 탭에 이번 학기 수강과목정보를 조회한다. 4. 콤보박스로 연도와 학기를 누르면 해당학기 수강과목정보를 조회한다. | 콤보박스마다 SELECT |  |  | 
 | 수강성적조회 | 1. 메인탭에서 '종합정보조회' 버튼을 누른다. 2. '수강성적조회' 버튼을 누른다. 3. 현재까지 수강한 강의들에 대한 정보와 학점을 조회된다. 기본컬럼) 학기, 평점평균, 백분위, 신청학점, 취득학점,, F, 4. 해당학기를 클릭하면 우측에 교과목별 성적 상세조회를 한다. 컬럼) 번호, 과목코드, 과목명, 이수구분, 학점, 평점, 등급, 삭제여부, 재이수여부, 재이수학기 비고) 성적 탭 최하단에는 이수구분별 취득학점 및 평점평균 탭이 있음 | 과목, 학생, 성적 테이블 join SELECT |  |  | 
강좌조회 | 개설강좌조회 | 1. 메인탭의 '강좌조회'에서 '개설강좌조회' 버튼을 누른다. 검색조건) 개설년도(고정), 개설학기(고정), 대학, 학부, 학과, 개설학년, 요일/시간, 과목명(텍스트필드), 이수구분 2. 검색조건으로 개설강좌를 조회한다. 조회결과) 순번, 과목코드, 과목명, 이러닝여부, 이수구분, 학점, 개설학과, 대상학년, 시간표, 성적처리(ABCDF), 교수명, 강의계획서 | 페이지 들어왔을시 자동 전체조회 |  |  | 
 | 커리큘럼조회 | 1. 메인탭의 '강좌조회'에서 '커리큘럼조회' 버튼을 누른다. 컬럼) 입학년도(콤보박스), 소속과는 자동으로 SELECT해준다. 2. 컬럼에 학년, 학기, 과목코드, 이수구분, 교과목명, 학점, 비고가 조회된다. |  |  |  | 

## Slide 14
대메뉴 | 서비스 메뉴/ jspname | 기본 흐름 (Basic Flow) | 대안흐름 (Alternative Flow) | 예외 흐름 (Exception Flow) | 화면 설계 | 
 |  |  |  |  | 웹(Web) | 앱(Mobile)
등록금 조회 | 등록금납입확인서 | 1. 메인탭에서 '등록금납입증명서' 버튼을 누른다. 2. 조회를 원하는 년도를 선택한다. 3. 조회버튼을 누른다. 4. 말린 pdf가 다이얼로그 형식으로 출력된다. 5. 등록금 고지서가 조회된다. | TUITION SELECT |  |  | 
예약 시스템 | 회의실예약 | 1. 메인탭에서 '회의실예약' 버튼을 누른다. 2. 날짜를 달력에서 선택한다. 3. 우측 탭에 사용할 수 있는 회의실 목록이 출력된다. 4. 회의실을 하나 선택하면 하단 탭에 공실 시간대가 1시간 단위(09시~21시)로 출력된다. 5. 원하는 시간대(1시간 단위)를 선택하고 '예약' 버튼을 누른다. 6. '예약되었습니다.' 팝업창이 출력된다. 7. 하단의 '내 예약' 탭에 예약한 정보가 추가된다(없을 경우 '없음'). 컬럼) 예약 날짜, (회의실이 속한)대학, 회의실 번호, 시간 | 회의실 현황 SELECT 회의실 예약 INSERT 내 예약 현황 SELECT | 1. 비활성화된 버튼을 누르면 '활성화된 버튼을 눌러주세요.' 가 출력된다. 2. 선택한 날짜에 빈 회의실이 없을 경우 '사용 가능한 회의실이 없습니다.' 라는 팝업이 출력된다. 3. 회의실을 선택하고 '예약' 버튼을 눌렀으나 다른 사람이 먼저 예약하였을 경우 '이미 예약된 시간입니다. 다른 시간을 선택해주세요.' 팝업창을 출력한다. 4. 회의실을 조회하였으나 해당 날짜의 시간대가 모두 예약되었을 경우 시간은 비활성화되어 회색으로 표시된다. |  | 
 | 회의실예약취소 | 1. 메인탭에서 '회의실예약' 버튼을 누른다. 2. 하단의 '내 예약' 탭에서 취소할 예약 정보를 선택한다. 3. '예약 취소' 버튼을 누른다. 4. '예약을 취소하시겠습니까?' 팝업창이 출력된다. 5. '확인' 버튼을 누른다. 6. 예약이 취소되고, '내 예약' 탭에서 예약 정보가 삭제된다. | 회의실 예약 취소 DELETE | 1. 예약한 내역이 없을 경우 '내 예약' 란에 아무것도 출력되지 않는다. 2. '내 예약' 란에 내역이 없거나, 선택한 예약 정보가 없을 경우 '예약 취소' 버튼은 비활성화 된다. |  | 
시간표 시스템 | 시간표조회 | 1. 로그인을 하여 메인 프레임으로 이동한다. 2. 메인 프레임에 현재 학기의 시간표의 데이터가 출력된다. 3. 시간표 우측에 자유메모란이 존재한다. 4. 메모는 작성시 실시간으로 저장된다. | 시간표 SELECT | 1. 불러올 데이터가 없는 경우 빈 시간표의 표만 출력된다. |  | 
업무정의서 설명-등록금 조회 등

## Slide 15
업무정의서 설명-커뮤니티 시스템
대메뉴 | 서비스 메뉴/ jspname | 기본 흐름 (Basic Flow) | 대안흐름 (Alternative Flow) | 예외 흐름 (Exception Flow) | 화면 설계 | 
 |  |  |  |  | 웹(Web) | 앱(Mobile)
커뮤니티시스템 | 타임라인보기 | 1. 메인탭에서 '커뮤니티 시스템'을 누른다. 2. 타임라인이 실시간으로 조회된다. |  | 1.로그인 없이 페이지로 접근시 '로그인'을 해주세요가 출력이 되고 로그인 화면으로 돌아간다. 2. 좌측 상단의 '포탈로 돌아가기' 버튼을 누르면 시간표 조회 페이지로 넘어간다. |  | 
 | 짧은포스트쓰기 | 1. 타임라인을 보는 상태이다. 2, 상단 텍스트박스에 내용을 적는다. 3. 보내기버튼을 누른다. 4. 짧은포스트가 타임라인에 추가된다. |  | 1. 내용은 채웠으나 멘션을 보내고 싶지 않은 경우, 새로고침이나 다른 창 이동으로 초기화 한다. |  | 
 | 포스트 삭제 | 1. 삭제할 포스트 위에 삭제 아이콘을 누른다. 2. 삭제를 하겠냐는 메시지 창에서 확인을 누른다. 3. 포스트가 삭제된다. | 삭제된 포스트의 멘션에 포스트를 확인하는 원글을 확인 할 수 없다는 문구를 출력한다. |  |  | 
 | 멘션 쓰기 | 1.타임라인을 보는 상태이다. 2. 멘션을 보내고자 하는 포스트의 멘션 아이콘을 클릭한다. 3. 멘션을 작성할 텍스트필드가 생성된다. 4. 멘션 내용을 작성 뒤 보내기 아이콘을 클릭한다. 4. 해당 대상자에게 멘션이 보내진다. |  | 1. 내용은 채웠으나 멘션을 보내고 싶지 않은 경우, 새로고침이나 다른 창 이동으로 초기화 한다. |  | 
 | 멘션 삭제 | 1. 삭제 하려는 멘션의 삭제 아이콘을 누른다. 2. 해당 멘션을 삭제할 것이냐는 메세지창에 확인을 누른다. 3. 멘션이 삭제된다. |  |  |  | 
 | 태그 쓰기 | 1. 타임라인을 보는 상태이고 포스트박스를 작성시 기준이다. 2, 상단의 텍스트필드에 작성할 포스트내용을 적는다. 3. #을 이용해서 태그를 입력한다. (#뒤에 공백이 오기 전까지 태그로 인식한다.) 4. 보내기 버튼을 누른다. 5. 태그를 포함한 포스트가 보내진다. |  |  |  | 
 | 태그 검색 기능 | 1. 타임라인을 보는 상태이다. 2. 상단 검색바에 검색 하고자 하는 태그를 입력한다. 3. 검색 버튼을 누른다. 4. 타임라인대신 태그 검색내용이 출력된다. |  |  |  | 
 | shorts영상쓰기 | 1. 타임라인을 보는 상태이다. 2. 상단에 shorts 추가하기 버튼을 누른다. 3. 카메라 기능이 켜진다. 4. 영상 촬영 버튼을 누르고 15초 뒤 자동으로 촬영이 종료된다. 5. 업로드 버튼을 누른다. 6. shorts에 영상이 업로드 된다. |  |  |  | 
 | shorts 영상 조회 | 1. 타임라인을 보는 상태이다. 2. 상단에 사용자가 팔로우 한 사용자들의 shorts 아이콘이 출력된다. 3. 조회를 원하는 shorts아이콘을 터치한다. 4. shorts영상이 재생된다. |  | 1. 나의 shorts영상은 가장 좌측에 아이콘이 출력된다. |  | 
 | shorts영상 삭제 | 1. 내 shorts아이콘을 클릭해 영상을 실행한다. 2. 영상 하단 우측에 삭제버튼을 누른다. 3. shorts영상이 누른다. |  |  |  | 
 | 사운드하우스 입장 | 1. 타임라인을 보는 상태이다. 2. 상단 가장 좌측엔 "사용자"의 SoundHouse 버튼이 존재한다. 3. 내가 팔로잉 중 SoundHouse 방을 만든 사용자가 있다면 "사용자"의 SoundHouse 버튼 우측에 출력된다. 4. 입장을 원하는 SoundHouse 방을 선택한다. 5. 선택한 SoundHoused의 페이지가 출력된다. |  |  |  | 
 | 사운드하우스 삭제 | 1. SoundHouse를 생성하여 페이지가 출력된 상태이다. 2. House폭파하기 버튼을 클릭한다. 3. 'House방을 폭파하시겠습니까?' 라는 팝업을 출력한다. 4. '예' 버튼을 클릭하면 House가 삭제된다. |  | 1. House가 폭파되면 안에 참가중인 사용자들은 즉시 타임라인 화면으로 돌아간다. 2. House 폭파 기능은 방을 만든 사용자만 가능하다. 3. 일반 참가자들은 House폭파하기 버튼이 출력되지 않는다. 3. 'House방을 폭파하시겠습니까?' 라는 팝업에서 '아니오'를 클릭하면 팝업이 종료된다. |  | 
 | 사운드하우스 퇴장 | 1. SoundHouse에 참여하여 페이지가 출력된 상태이다. 2. House나가기 버튼을 클릭한다. 3. '정말로 나가시겠습니까?' 라는 팝업을 출력한다. 4. '예' 버튼을 클릭하면 House를 퇴장한다. |  | 1. '정말로 나가시겠습니까?' 라는 팝업에서 '아니오'를 클릭하면 팝업이 종료된다. |  | 
 | 팔로잉 조회 | 1. 타임라인을 보는 상태이다. 2. 상단에 팔로잉 버튼을 누른다. 3. 본인을 팔로잉하고 있는 사용자들의 프로필사진과 학번의 목록이 뜬다. |  |  |  | 
 | 팔로우 기능 | 1. 타임라인을 보는 상태이다. 2. 상단 검색창에 팔로우를 원하는 사용자의 학번 앞에 '@'를 붙여 검색한다. 3. 해당 학번을 가진 사용자의 프로필 박스를 출력한다. 4. 프로필 박스 안에 있는 follow 버튼을 누른다. 5. 팔로우가 된다. | 1. 한번 클릭시 팔로우 상태가 되지만, 팔로잉 상태의 버튼을 누를시 팔로우가 취소된다. | 1. 이미 팔로잉 중인 사용자를 검색했다면, following 버튼이 출력된다. |  | 
 | 언팔로우 기능 | 1. 팔로잉 조회 목록을 보는 상태이다. 2. 언팔로우를 원하는 사용자를 찾는다. 3. 프로필 박스 안에 있는 Unfollow 버튼을 누른다. 4, 사용자와의 팔로우 관계가 해제된다. |  |  |  | 
 | 팔로워 조회 | 1. 타임라인을 보는 상태이다. 2. 상단에 팔로워 버튼을 누른다. 3. 본인을 팔로우하고 있는 사용자들의 프로필사진과 학번의 목록이 뜬다. |  |  |  | 

## Slide 16
업무정의서 설명-인터넷 강의
대메뉴 | 서비스 메뉴/ jspname | 기본 흐름 (Basic Flow) | 대안흐름 (Alternative Flow) | 예외 흐름 (Exception Flow) | 화면 설계 | 
 |  |  |  |  | 웹(Web) | 앱(Mobile)
인터넷 강의 | 강좌조회 | 1. 메인탭에서 '인터넷 강의' 버튼을 누른다. 2. 현재 수강하고 있는 강좌가 대시보드 형식으로 조회된다. | 강좌 Course |  |  | 
 | 강의조회 | 1. 조회된 강좌 리스트에서 강좌를 선택한다. 2. 강좌에 해당하는 강의가 출력이 된다. | 강의 Lecture로 통일 getLectureList() 강좌자료 다운로드도 같이 |  |  | 
 | 강의시청 | 1. 메인탭에서 '인터넷 강의' 버튼을 누른다. 2. 원하는 강좌를 선택한다. 3. 선택한 강좌에 해당하는 강의목록이 출력이 된다. 4. 시청하고자하는 강의를 클릭한다. 5. 선택한 회차의 강의를 시청한다. | getLectureDetail() |  |  | 
 | 강좌자료다운로드 | 1. 메인탭에서 '인터넷 강의' 버튼을 누른다. 2. 원하는 강좌를 선택한다. 3. 상단에 강의자료 링크를 클릭한다. 4. 파일이 다운된다. | 강좌자료 SELECT |  |  | 
 | 과제 제출 | 1. 메인탭에서 '인터넷 강의' 버튼을 누른다. 2. 과제 제출을 원하는 강좌를 선택한다. 3. 선택한 강좌에 해당하는 강의목록이 출력이 된다. 4. 과제 제출을 원하는 강의를 클릭한다. 5. 과제 제출 버튼을 클릭하여 파일을 첨부하고 '과제 제출' 버튼을 누른다. 6. '제출이 완료되었습니다.' 팝업창을 출력한다. | 과제 제출의 경우 강의와 분리된 페이지로 있었으면 좋겠다는 의견 강의시청 페이지에서 INSERT 다시 제출 시 UPDATE |  |  | 
 | 시험 응시 | 1. 메인탭에서 '인터넷 강의' 버튼을 누른다. 2. 시험 응시를 원하는 강좌를 선택한다. 3. 강의 목록 최상단의 시험응시하기 버튼을 누른다. 4. 객관식 문제의 정답을 체크 박스로 체크한다. 5. 주관식 문제의 정답은 파일 첨부를 한다. 6. 응시가 완료되면 완료 버튼을 누른다. | 시험 응시 INSERT 파일첨부 | 1. 시험 응시 기간이 아닐때 시험 응시 버튼을 누를시, '시험 응시 기간이 아닙니다.' 라는 팝업을 출력한다. |  | 
 | 피드백 보내기 | 1. 메인탭에서 '인터넷 강의' 버튼을 누른다. 2. 피드백 보내기를 원하는 강좌를 선택한다. 3. 피드백 보내기를 원하는 강의를 클릭한다. 3. 최상단에 있는 피드백 버튼을 누른다. 4. 피드백 제목/ 피드백 내용을 작성하여 전송할 수 있다. | 피드백 INSERT 보낸 피드백에 대한 열람이 아직 없음 추후 고려 |  |  | 

## Slide 17
6. 프로젝트 시연

## Slide 18
7. 트러블 슈팅

## Slide 19
트러블 슈팅
트러블 슈팅 사진

## Slide 20
8. 프로젝트 후기

## Slide 21
프로젝트 후기
프로젝트 후기

## Slide 23
Thank You